## Slide 1
LABONITY / FIELD TEST
現場試験アプリ
ステークホルダー説明資料
写真登録・OCR入力支援・既存Labonity連携の全体像
1
目的と期待効果
2
全体の仕組み
3
対象範囲と安全性
4
判断事項と進め方
完成版 | v2.2

## Slide 2
何を実現するか
出荷実績を中心に、写真証跡と黒板値の入力業務を安全につなぎます。
「撮る → 保管する → 読み取る → 人が確認する → 既存業務で保存する」
写真証跡を出荷単位に整理
通常写真とOCR黒板写真を、対象の出荷実績にひもづけて保管します。現場・時刻・車番を確認して登録し、後から追跡しやすくします。
転記を「確認付き入力支援」へ
OCRで黒板の読取候補を作り、原本写真・現在値・信頼度・警告を同じ画面で比較します。担当者が確認・修正してから反映します。
既存Labonityを正式データの入口に維持
クラウドは既存Labonityへ直接保存しません。社内へ同期された写真とOCR結果を確認し、従来の通常保存で正式登録します。
期待効果
写真探索・照合作業の削減
入力時間と転記ミスの削減
写真・OCR・保存結果の追跡性向上

## Slide 3
全体の仕組み
ステークホルダー向けに、役割と情報の流れを5つの箱で整理しています。

## Slide 4
業務の流れ
現場での写真登録から、既存Labonityでの正式保存まで。

## Slide 5
対象範囲と対象外
初期導入の境界を明確にし、利用者の期待と実装範囲をそろえます。
現場試験 Web
対象
ログイン／予定・出荷参照／地図起動／通常写真・OCR黒板写真登録／状態確認
対象外
TP正式入力／基幹データ編集
現場試験アプリ用クラウド環境
対象
写真保管／OCR／信頼度・画質・警告／同期イベント／監査
対象外
既存Labonityへの直接保存／通常写真のOCR
Sync Agent
対象
参照データ同期／写真・OCR結果取得／JPEG保存／監視・再処理
対象外
個人の代理ログイン／既存Labonity向けローカルAPI
既存 Labonity
対象
原本・候補値の確認／反映先検証／入力欄反映／通常保存
対象外
クラウド認証／OCR実行依頼／クラウドAPI

## Slide 6
責任分担
各構成要素が「何をするか／何をしないか」を分けます。
現場担当者・Web
予定・出荷を確認
写真を登録
処理状態を確認
しないこと
TP正式保存・基幹編集
クラウド
写真を保管
OCR候補を作成
同期対象・監査を管理
しないこと
既存Labonityへ直接保存
Sync Agent
参照データを同期
写真・OCRを社内へ連携
JPEG・状態を管理
しないこと
個人ユーザーの代理操作
既存Labonity
原本と候補を比較
正しい行へ反映
通常操作で正式保存
しないこと
クラウド認証・API
正式データの責任は既存Labonityに残し、クラウドとAIは写真管理・入力支援に限定します。

## Slide 7
安全設計の5原則
AI・クラウド・同期を利用しても、誤反映とデータ混在を防ぐための原則です。
1
人が必ず確認
高信頼度でも自動確定しない。原本写真と候補値を並べる。
2
反映先を検証
TP・行番号・データ区分・出荷実績が一致した場合だけ反映。
3
人間とAgentを分離
個人認証と常駐サービス認証を分け、同期専用権限に限定。
4
データの正本を明確化
既存業務データは既存Labonity、写真・OCRはクラウドを正本とする。
5
再送・停止に強くする
重複防止、処理済み位置、再試行、二重Agent防止、監視を用意。

## Slide 8
期待効果とKPI候補
数値目標はパイロット前後の実測を基に確定します。
写真探索時間
短縮
対象出荷の写真を探し、照合する時間
入力時間
短縮
黒板値の入力・確認に要する時間
誤紐づけ・差戻し
減少
誤出荷選択、転記修正、差戻し件数
写真・同期完了率
向上
対象出荷への写真登録と同期の完了率
パイロットで計測するもの
現状の写真探索・転記時間
実写真での項目別OCR修正率
アップロード・同期・JPEG生成の成功率
利用者が手入力へ切り替えた理由
写真容量・OCR件数・月額費用の実測
KPIは「速さ」だけでなく、誤紐づけ防止・追跡性・業務継続も含めて評価します。

## Slide 9
段階導入
技術検証と業務検証を分け、小さく始めて判断材料を集めます。
Phase 0
合意・技術検証
KPI・MVP・データ審査
端末・OCR・認証・接続PoC
対象版・導入条件の確認
開始条件を合意
Phase 1
写真基盤
予定・出荷参照
通常写真・OCR黒板登録
クラウド保管・Agent・JPEG
写真業務を評価
Phase 2
OCR入力支援
OCR・結果同期
原本並列確認・安全反映
修正率・入力時間を計測
効果と安全性を評価
Phase 3
運用強化・展開
管理・再同期・分析
複数工場・教育・サポート
費用・保持・監視を最適化
本展開を判断

## Slide 10
今回確認・決定したいこと
実装開始前に、責任者と期限を明確にします。
業務・スコープ
1
業務目的とKPI
2
MVP・パイロット範囲
3
対象端末・利用者
データ・技術
1
OCRサービスと送信条件
2
保持・削除・費用上限
3
Agent認証の正式仕様
運用・受入
1
監視・容量・障害一次対応
2
受入基準とテスト範囲
3
教育・展開・ロールバック
次の進め方
責任者・期限を決め、決定事項一覧を更新する。
Phase 0のPoC計画と受入基準を確定する。
合意した要件・基本設計を基に、実装設計・テスト・導入手順を具体化する。

## Slide 11
資料体系
説明・合意・実装・受入を同じ仕様でつなぎます
説明資料
目的・価値・範囲
全体像・業務フロー
判断事項
要件定義
業務要件・対象外
機能 / 非機能要件
受入方針
基本設計
責任分担・正本
認証・同期・安全方針
障害時の継続
詳細仕様 5分冊
0〜22章を全収録
画面・API・DB・イベント
Agent・運用・DDL
トレーサビリティ
228見出しの収録先
要件・API・データ・判断事項
受入管理
A-01〜A-123
担当・状態・証跡・リリース判定

## Slide 12
仕様の網羅性とレビュー順序
詳細を失わず、読者ごとに確認範囲を分けます
23
章（0〜22）
228
見出し
123
受入条件
24
HTTP API
12
FieldTestスキーマ追加表
1. 目的・範囲
要件定義
2. 責任・主要方式
基本設計
3. 専門領域
詳細仕様 5分冊
4. 担当・証跡
受入管理
5. Go / No-Go
リリース判定

## Slide 13
ローカルDBの配置と設定XML
既存の出荷管理DBを利用し、専用スキーマで機能を明確に分離します。
新しい物理DBは作成せず、既存のDB設定XMLに新しいデータベース項目も追加しません。
13